Título de Proyecto: Página web tipo landing page para el estudio Colectivo Primario Documento de Proyecto Real

Nombre de la Materia: PROYECTOS DE INNOVACION PROFESIONAL ITC (30406 | 30407)

Período Académico (Primavera, Verano, Otoño y Año): Primavera 2026 Nombre Completo del Alumno: Andrés Gutiérrez Franco

Fecha: Monterrey, Nuevo León 06 de febrero de 2026

Contenido

1. Introducción	3

1.1 Información de la organización cliente	3

1.2 Pregunta de investigación, Problema, Necesidad u Oportunidad	4

1.3 Objetivos Generales y Específicos	5

1.3.1 Objetivo General	5

1.3.2 Objetivos Específicos	6

1.4 Alcances	6

1.5 Entregables	7

1.6 Limitaciones y Delimitaciones	8

2. Marco Teórico	8

2.1 Exploración Interna de la Organización	10

2.2 Exploración Externa de la Organización	11

3. Metodología	12

3.1 Métodos Específicos	12

3.1.1 Método: Diseño Centrado en el Usuario (User-Centered Design)	12

3.1.2 Método: Optimización de Conversiones (Conversion Rate Optimization – CRO)	13

3.1.3 Método: Arquitectura de Información y Jerarquización Visual	13

3.1.4 Método: Desarrollo Responsive y Validación Técnica	14

3.1.5 Método: Gestión por Fases con Enfoque Iterativo	14

3.2 Recopilación de Datos	15

3.2.2 Medición Posterior a la Implementación	15

3.3 Análisis de Datos	16

Bibliografía	18

# 1. Introducción

El crecimiento de la presencia digital se ha convertido en un factor determinante para la competitividad de los negocios creativos y de servicios. En el contexto actual, los estudios de tatuajes requieren canales digitales que comuniquen de forma clara su identidad, servicios y profesionalismo, permitiendo generar confianza y facilitar el contacto con clientes potenciales.

El presente proyecto propone el desarrollo de una página web tipo landing page para el estudio Colectivo Primario, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento digital y mejorar la presentación estructurada de sus servicios. La solución tecnológica busca funcionar como un escaparate digital que complemente el uso de redes sociales y centralice la información relevante del negocio.

Este documento describe la situación actual del estudio, la necesidad detectada, la pregunta de investigación, los objetivos generales y específicos, el alcance del proyecto, los entregables y las limitaciones, estableciendo una guía clara para su desarrollo e implementación durante el periodo académico enero–abril de 2026.

## 1.1 Información de la organización cliente

Nombre: Colectivo Primario

Contacto directo: Guillermo Márquez

Correo institucional: gmrqzf@gmail.com

Teléfono: 8121972533

Giro: Estudio de tatuajes, piercings y fotografía

Misión:
Ofrecer servicios artísticos y estéticos de alta calidad que reflejen la identidad y creatividad de cada cliente.

Visión:
Consolidarse como un estudio reconocido por su profesionalismo, innovación y presencia digital.

Productos/Servicios:

- Tatuajes personalizados

- Piercings

- Servicios de fotografía

Procesos principales:
Atención al cliente, diseño artístico, ejecución del servicio y promoción digital mediante redes sociales.

El proyecto se enfoca en fortalecer su presencia digital mediante una plataforma web que concentre información clave del negocio y mejore la percepción de profesionalismo.

## 1.2 Pregunta de investigación, Problema, Necesidad u Oportunidad

Pregunta de Investigación

¿De qué manera el desarrollo de una página web tipo landing page puede mejorar la visibilidad digital y la percepción de profesionalismo del estudio Colectivo Primario en Monterrey durante el periodo enero–abril de 2026?

Problema

El estudio Colectivo Primario no cuenta con una plataforma web formal que centralice sus servicios, presente su identidad visual de manera estructurada y genere mayor confianza en clientes potenciales.

Necesidad u Oportunidad

La implementación de una landing page representa una oportunidad estratégica para:

- Centralizar información de servicios en un solo canal oficial.

- Mejorar la percepción de marca y profesionalismo.

- Facilitar el contacto mediante formularios y enlaces directos.

- Complementar la estrategia en redes sociales.

- Alinear el negocio con tendencias actuales de consumo digital.

## 1.3 Objetivos Generales y Específicos

En este apartado se establecen las metas que guiarán el desarrollo de la página web tipo landing page para Colectivo Primario. A partir de la ausencia de una plataforma digital formal, se define un objetivo general orientado a fortalecer la presencia digital del estudio y diversos objetivos específicos que detallan los resultados de diseño, contenido y funcionalidad necesarios para alcanzarlo.

### 1.3.1 Objetivo General

Incrementar en un 30% el número de consultas o contactos digitales registrados por Colectivo Primario mediante el desarrollo e implementación de una página web tipo landing page durante el periodo enero–abril de 2026.

Indicadores (KPI)

- Número de formularios de contacto enviados.

- Número de clics en el botón de WhatsApp.

- Registro mensual de consultas digitales.

Línea base: Contactos actuales generados únicamente por redes sociales.
Meta: Incremento del 30% al finalizar el periodo.
Instrumento de medición: Registro manual de consultas y métricas básicas de tráfico web.

### 1.3.2 Objetivos Específicos

OE1. Diseñar la estructura visual de la página alineada a la identidad del estudio y validarla mediante la aprobación del 100% de los socios antes de la semana 4 del proyecto.

OE2. Organizar la información de servicios (tatuajes, piercings y fotografía) de forma clara y estructurada antes de la semana 6.

OE3. Integrar enlaces funcionales a redes sociales y botón de contacto directo antes de la semana 8.

OE4. Implementar diseño responsive validado en dispositivos móviles mediante pruebas funcionales antes de la semana 10.

OE5. Publicar la landing page en entorno funcional antes de la semana 13 del proyecto.

## 1.4 Alcances

Alcance temporal

- Fecha de inicio: 08/01/2026

- Fecha de entrega: 06/04/2026

- Duración: 13 semanas (1 tetramestre académico)

Alcance geográfico

Aplicable al contexto del estudio Colectivo Primario en Monterrey, Nuevo León, México.

Alcance poblacional

Clientes actuales y potenciales interesados en servicios de tatuajes, piercings y fotografía.

Alcance funcional

Incluye:

- Página web tipo landing page informativa.

- Sección de servicios.

- Sección de identidad visual.

- Galería o portafolio.

- Botón de contacto (WhatsApp/formulario).

- Diseño adaptable a dispositivos móviles.

Excluye:

- Sistemas de comercio electrónico.

- Reservas automatizadas.

- Sistemas administrativos.

- Pasarelas de pago.

## 1.5 Entregables

E1. Landing page funcional
Página web informativa publicada y operativa como canal central de información y contacto.

E2. Diseño adaptable (responsive)
Interfaz optimizada para dispositivos móviles y de escritorio.

E3. Código fuente del proyecto
Archivos completos del desarrollo web.

E4. Documentación básica de implementación
Guía breve para mantenimiento y actualización de contenidos.

## 1.6 Limitaciones y Delimitaciones

Limitaciones (factores no controlables)

- Dependencia de la información proporcionada por la empresa.

- Tiempo académico asignado al proyecto.

- Recursos tecnológicos disponibles para pruebas.

- Implementación exclusiva en Monterrey, Nuevo León.

Delimitaciones (decisiones de alcance)

- El proyecto se enfoca exclusivamente en una plataforma web informativa.

- No incluye sistemas administrativos ni de pago.

- Los resultados se aplican únicamente al estudio Colectivo Primario.

- Periodo de ejecución limitado a enero–abril 2026.

# 2. Marco Teórico

El presente proyecto se fundamenta en teorías de marketing digital, optimización de conversiones y experiencia del usuario (UX), aplicadas al contexto de pequeñas empresas de servicios creativos. En el entorno digital actual, la presencia web no solo cumple una función informativa, sino estratégica, ya que influye directamente en la percepción de confianza, profesionalismo y diferenciación competitiva.

Desde la perspectiva del marketing digital, las landing pages son herramientas orientadas a la conversión. De acuerdo con Tim Ash, la optimización de páginas de aterrizaje consiste en diseñar experiencias enfocadas en guiar al usuario hacia una acción específica, reduciendo distracciones y reforzando elementos persuasivos. La concentración de información relevante en una sola interfaz incrementa la probabilidad de que el visitante realice una acción medible, como enviar un formulario o iniciar contacto por mensajería.

En este proyecto, dicho enfoque fundamenta la decisión de estructurar la página con una jerarquía clara de contenido, llamadas a la acción visibles (botón de contacto y enlace a WhatsApp), y una organización visual que priorice servicios, portafolio e identidad del estudio.

Desde la teoría de experiencia del usuario, Don Norman sostiene que el diseño debe centrarse en las necesidades, expectativas y modelos mentales del usuario, reduciendo fricciones cognitivas. La percepción de facilidad de uso impacta directamente en la confianza y satisfacción. Cuando un sitio es intuitivo, el usuario interpreta implícitamente que el negocio es profesional y organizado.

Asimismo, Steve Krug plantea el principio de que un sitio web debe ser autoexplicativo, minimizando el esfuerzo mental necesario para comprender su funcionamiento. Bajo este principio, la landing page propuesta prioriza simplicidad, navegación directa y claridad en los mensajes, evitando saturación de información.

Otro componente teórico relevante es la percepción de confianza digital. Estudios de comportamiento del consumidor digital indican que la existencia de un sitio web formal incrementa la credibilidad percibida frente a negocios que operan exclusivamente mediante redes sociales. La coherencia visual, el uso adecuado de tipografía, la estructura organizada y la presentación clara de servicios funcionan como señales de profesionalismo.

En el contexto móvil, la adaptabilidad (responsive design) es un requisito esencial. La mayoría de las consultas de servicios creativos se realizan desde dispositivos móviles, por lo que la experiencia debe optimizarse para pantallas pequeñas. La teoría de usabilidad móvil establece que tiempos de carga reducidos, botones visibles y formularios simples aumentan la tasa de interacción.

En síntesis, el marco teórico respalda que una landing page estructurada estratégicamente puede mejorar la percepción de profesionalismo, optimizar la experiencia del usuario y aumentar la probabilidad de conversión, alineándose directamente con el objetivo general del proyecto.

## 2.1 Exploración Interna de la Organización

Actualmente, Colectivo Primario basa su estrategia de promoción principalmente en redes sociales. Si bien estas plataformas permiten difusión visual del portafolio, generan dispersión de información, dependencia de mensajes directos y ausencia de una estructura formal que centralice misión, visión y servicios.

Desde una perspectiva organizacional, la falta de una plataforma web implica que el flujo de información depende del algoritmo de redes sociales y de la interacción manual del estudio. Esto limita la sistematización del proceso de captación de clientes.

Aplicando principios de UX, la inexistencia de una estructura jerárquica clara puede generar fricción cognitiva en el usuario, quien debe navegar entre publicaciones para comprender la oferta completa del estudio. Una landing page permite organizar contenidos en secciones definidas (servicios, portafolio, contacto), reduciendo la incertidumbre y facilitando la toma de decisión.

Además, la consolidación de identidad visual en un entorno propio fortalece el posicionamiento de marca, permitiendo coherencia estética y narrativa, elementos clave en negocios creativos.

## 2.2 Exploración Externa de la Organización

El entorno digital actual presenta un alto nivel de competencia en el sector de servicios artísticos. La diferenciación ya no depende únicamente de la calidad técnica, sino también de la percepción digital del negocio.

Diversos estudios de marketing digital muestran que los usuarios tienden a asociar la existencia de un sitio web formal con mayor estabilidad y profesionalismo. En mercados locales, como el de Monterrey, la búsqueda de servicios creativos suele iniciar en línea, por lo que la presencia digital influye directamente en la decisión de contacto.

En este contexto, una landing page estratégica cumple tres funciones externas clave:

1. Actuar como punto central de información validada.

2. Complementar y respaldar redes sociales.

3. Funcionar como herramienta medible de captación de clientes.

Desde el enfoque de conversión, la integración de botones de contacto directo y estructura clara responde al principio de reducción de fricción, facilitando que el usuario pase de interés a acción en el menor número de pasos posible.

En consecuencia, la exploración externa confirma que la implementación de una landing page no solo responde a una necesidad interna del estudio, sino a una exigencia competitiva del entorno digital contemporáneo.

# 3. Metodología

La presente investigación–aplicación adopta un enfoque metodológico de carácter aplicado, cuantitativo y evaluativo, orientado al diseño, desarrollo e implementación de una solución tecnológica funcional (landing page) y a la medición objetiva de su impacto en la captación de clientes digitales del estudio Colectivo Primario.

El diseño metodológico se fundamenta en principios de experiencia del usuario (UX), optimización de conversiones (CRO) y medición de indicadores clave de desempeño (KPI), integrando teoría y práctica en un proceso estructurado por fases.

El método no busca generar conocimiento teórico nuevo, sino aplicar fundamentos existentes a una problemática real, evaluando resultados medibles en un contexto empresarial específico.

El proceso metodológico se divide en tres grandes etapas:

- Diseño y planificación estratégica.

- Desarrollo e implementación técnica.

- Evaluación y análisis de resultados.

## 3.1 Métodos Específicos

El proyecto integra diversos métodos y herramientas complementarias que permiten abordar el problema desde una perspectiva estructurada, funcional y medible.

### 3.1.1 Método: Diseño Centrado en el Usuario (User-Centered Design)

El Diseño Centrado en el Usuario (DCU) es un enfoque metodológico basado en los postulados de Don Norman, quien establece que los productos digitales deben diseñarse considerando los modelos mentales, expectativas y necesidades reales del usuario final.

En este proyecto, el DCU se aplica mediante:

- Identificación del perfil del usuario objetivo (jóvenes y adultos interesados en tatuajes, piercings y fotografía).

- Análisis del comportamiento digital típico en servicios creativos.

- Priorización de información relevante en la parte superior de la página.

- Simplificación estructural para reducir carga cognitiva.

- Eliminación de elementos innecesarios que generen distracción.

Se asume que una interfaz intuitiva incrementa la confianza percibida y reduce la fricción en el proceso de contacto.

Este método impacta directamente en:

- Tiempo de permanencia.

- Tasa de interacción.

- Percepción de profesionalismo.

### 3.1.2 Método: Optimización de Conversiones (Conversion Rate Optimization – CRO)

La optimización de conversiones se fundamenta en los principios desarrollados por Tim Ash, quien sostiene que una landing page debe estructurarse estratégicamente para conducir al usuario hacia una acción específica y medible.

En este proyecto, la conversión se define como:

- Envío de formulario.

- Clic en botón de WhatsApp.

- Inicio de contacto directo.

Para ello se implementan los siguientes elementos:

- Llamadas a la acción (Call To Action) visibles y repetidas estratégicamente.

- Diseño visual minimalista.

- Jerarquización clara de servicios.

- Uso de contraste visual en botones.

- Reducción de pasos para contacto.

La metodología CRO implica:

- Identificación de la acción objetivo.

- Eliminación de barreras.

- Medición cuantitativa del resultado.

- Ajustes iterativos en función del desempeño.

El enfoque de conversión está directamente alineado con el objetivo general del proyecto (incremento del 30% en consultas digitales).

### 3.1.3 Método: Arquitectura de Información y Jerarquización Visual

Se emplea un modelo de organización estructural que permite distribuir los contenidos en secciones claras:

- Hero section (propuesta de valor).

- Servicios.

- Portafolio visual.

- Identidad del estudio.

- Contacto.

La arquitectura de información se diseña bajo el principio de escaneo visual, facilitando que el usuario identifique rápidamente:

- Qué ofrece el estudio.

- Por qué es confiable.

- Cómo puede contactarlo.

Este método reduce la ambigüedad y fortalece la claridad comunicativa.

### 3.1.4 Método: Desarrollo Responsive y Validación Técnica

Se implementa diseño adaptable (responsive design), considerando que gran parte del tráfico digital proviene de dispositivos móviles.

La validación técnica incluye:

- Pruebas en distintos tamaños de pantalla.

- Verificación de legibilidad tipográfica.

- Pruebas de funcionamiento de botones.

- Evaluación de tiempos de carga.

- Revisión de compatibilidad en navegadores.

Se prioriza experiencia móvil-first, considerando tendencias actuales de consumo digital.

### 3.1.5 Método: Gestión por Fases con Enfoque Iterativo

El proyecto adopta una estructura de desarrollo por fases con retroalimentación continua:

Fase 1 – Diagnóstico y planificación
Fase 2 – Diseño conceptual
Fase 3 – Desarrollo técnico
Fase 4 – Pruebas y optimización
Fase 5 – Implementación final

Este modelo permite validar avances con el cliente antes de continuar a la siguiente etapa, reduciendo errores acumulativos.

## 3.2 Recopilación de Datos

La recopilación de datos tiene un enfoque comparativo pre–post implementación.

3.2.1 Línea Base (Diagnóstico Inicial)

Antes del lanzamiento de la landing page se registrará:

- Número promedio mensual de consultas digitales.

- Número de mensajes directos recibidos en redes sociales.

- Frecuencia de solicitudes de información.

Periodo de medición: 1 mes previo a la implementación.

Instrumento:

- Registro manual proporcionado por el estudio.

- Evidencia en capturas de pantalla si es necesario.

Este diagnóstico permite establecer el punto de comparación.

### 3.2.2 Medición Posterior a la Implementación

Durante el periodo enero–abril 2026 se registrarán:

- Formularios enviados.

- Clics en botón de WhatsApp.

- Total de consultas generadas vía landing page.

- Número total de visitas.

Instrumentos:

- Registro manual de consultas.

- Herramientas básicas de analítica web.

- Métricas de interacción digital.

La medición será mensual para observar tendencias.

## 3.3 Análisis de Datos

El análisis será cuantitativo-descriptivo y comparativo.

Se aplicarán los siguientes procedimientos:

- Tabulación de datos en hoja de cálculo.

- Comparación entre línea base y resultados posteriores.

- Cálculo del porcentaje de incremento.

- Interpretación de resultados frente a la meta establecida.

Fórmula utilizada:

Incremento (%) =
(Consultas después − Consultas antes) ÷ Consultas antes × 100

Criterio de cumplimiento:

- ≥ 30% → Objetivo alcanzado.

- < 30% → Requiere ajustes o reestructuración.

Además, se realizará análisis complementario sobre:

- Dispositivo con mayor interacción.

- Sección con mayor impacto.

- Eficiencia de llamadas a la acción.

Enfoque Metodológico General

Tipo de investigación: Aplicada
Enfoque: Cuantitativo
Diseño: Pre–experimental (medición antes y después sin grupo de control)
Alcance: Evaluativo y descriptivo
Unidad de análisis: Interacciones digitales generadas por la landing page

Anexos

Se incluirán:

- Wireframes.

- Mockups aprobados.

- Evidencia de pruebas responsive.

- Tablas comparativas de métricas.

- Capturas de analítica web.

- Cronograma detallado.

- Código fuente.

# Bibliografía

Ash, T., Ginty, M., & Page, R. (2008). Landing Page Optimization: The Definitive Guide to Testing and Tuning for Conversions. Wiley.

Krug, S. (2014). Don’t Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability (3rd ed.). New Riders.

Norman, D. (2013). The Design of Everyday Things (Revised and Expanded ed.). Basic Books.